Augustów, dn. 10 maja 2016 r.

Dotyczy : postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych znak sprawy 4/ZP/2016

 Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

1. Sugerujemy Zamawiającemu zmianę terminu realizacji na realny :
2. Wykonanie dokumentacji projektowej do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonanie remontu do 20 października 2016 r. po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego

lub

1. Wykonanie dokumentacji projektowej do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonanie remontu do 110 dni od chwili zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.
3. W związku z dużym zakresem prac objętych powyższym postępowaniem przetargowym wnioskuję o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 28 października 2016 r.
4. Czy możliwe jest przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 31 października 2016 r. Termin, który jest podany w SIWZ jest nierealny do zrealizowania.

**Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2016 r.**