Załącznik Nr 12

UMOWA ....................../2018

zawarta w dniu .............................. 2018 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Augustowie  16-300 Augustów , ul. Szpitalna 12 , zarejestrowanym w Sądzie

Rejonowym w Białymstoku  pod numerem KRS ........................, NIP: 846-13-75-707, REGON:000302385, reprezentowanym przez:

1. Danutę Zawadzką  - Dyrektora SPZOZ w Augustowie ,

zwanym dalej „Zamawiającym”:

a:

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym, dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz

z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ  w Augustowie   przy ulicy Szpitalnej  12 wraz z koniecznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. ..................... w Augustowie ”. Zamówienie obejmuje w szczególności:

a) wykonanie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych

związanych z budową lądowiska wraz z rozruchem technologicznym i

przekazaniem płyty lądowiska wraz z niezbędną infrastrukturą do użytkowania,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii i decyzji administracyjnych

umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia i jego odbiór do

użytkowania, w tym m.in. sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej lądowiska, w

szczególności złożenie i zaakceptowanie dokumentacji w Polskiej Agencji Żeglugi

Powietrznej, uzyskanie pozytywnej opinii i zarejestrowanie lądowiska w Urzędzie

Lotnictwa Cywilnego,

c) dokonanie odbiorów i uruchomienia obiektu – lądowiska wraz z towarzyszącą

lądowisku infrastrukturą,

d) wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu wyznaczonego

przez Zamawiającego,

e) przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie

wpisu na listę lądowisk ULC.

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają: przedmiary robót, projekty

budowlano-wykonawcze, specyfikacja ogólna oraz szczegółowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót, zawierające zbiory wymagań w zakresie

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych

robót.

§ 2.

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

a) rozpoczęcie robót: po podpisaniu niniejszej umowy w ciągu 3 dni od przekazania

placu budowy,

b) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 20.06.2018 r.

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na etapy, obejmujący kolejność wykonywania prac, stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy.

3. Harmonogram powinien zawierać również orientacyjny czas niezbędny zarówno do

przeprowadzenia prac jak i uzyskania materiałów potrzebnych do wykonania danego

etapu, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości zlecenia wykonania

prac.

4. Odbiór pierwszego etapu obejmującego roboty związane z płytą lądowiska (roboty

ziemne, roboty nawierzchniowe – lądowisko – nawierzchnia betonowa) musi nastąpić

najpóźniej do dnia 30.04.2018 r. Po zakończeniu pierwszego etapu Wykonawca

zobowiązany jest zabezpieczyć wykonane roboty przed uszkodzeniem.

5. Pozostałe etapy będą realizowane każdorazowo po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego.

6. Każdy etap musi się zakończyć odbiorem częściowym i sporządzeniem kosztorysu

powykonawczego wykonanych robót danego etapu.

§ 3.

1. Funkcję kierownika budowy ze Strony Wykonawcy pełnić będzie:….................................

2. Funkcję kierownika robót elektrycznych ze Strony Wykonawcy pełnić będzie: ………

3. Funkcję kierownika robót sanitarnych ze Strony Wykonawcy pełnić będzie: ………

4. Osoba do kontaktu ze Strony Zamawiającego ………………………………………….

5. Zamawiający przy realizacji zamówienia zapewni nadzór inwestorski.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami dokonanymi w

trakcie realizacji umowy, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej.

b) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych robót i w jego otoczeniu,

c) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

d) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia na budowie.

2. Wykonawca przekaże najpóźniej w dniu podpisania umowy polisę odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie prowadzonych

robót oraz terenie sąsiadującym,

b) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót, a w szczególności za

wykonywanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP,

c) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek

zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym – w takim

przypadku Wykonawca zobowiązuje się naprawiać te szkody na koszt własny.

3. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy.

§ 5.

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem

i na swój koszt :

a) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,

b) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do

czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody

powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prowadzonych robót i przekazania go w terminie ustalonym do

odbioru końcowego,

c) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

d) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z zakresu

prac,

e) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

f) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich,

g) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

2. Wykonawca . zobowiązany jest do wywozu  gruzu i innych odpadów pobudowlanych związanych z prowadzonymi robotami.

3. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten

sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.

§ 6.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 , Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej

umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zgłasza

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, jak i do projektu jej zmiany, jeżeli przewiduje ona termin zapłaty

wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zawrzeć umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przed upływem terminu

na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Nie zgłoszenie w/w terminie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak i do projektu

jej zmiany uważa się za akceptację projektu umowy jak i projektu jej zmiany

przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, jak również jej zmian, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zgłasza

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, jak i do jej zmiany, jeżeli przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia

dłuższy niż 14 dni.

10. Nie zgłoszenie w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak i do jej zmiany uważa

się za akceptację umowy jak i jej zmiany przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł.,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia poświadczonej za zgodność kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł.

12. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający poinformuje o

tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

§ 7.

1. Przewidywana wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

za zrealizowany przedmiot zamówienia – uwzględniającego wszystkie składniki

określone w niniejszej umowie ustala się na kwotę:

a) wartość netto: ……………….. zł. (słownie: ……………………………………),

b) wartość podatku VAT: ………………. zł. (słownie: …………………………),

c) wartość brutto: ………………….. zł. (słownie: ………………………………..).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w ofercie na podstawie

nw. składników:

a) stawka robocizny kosztorysowej (R bezp.) - …….zł.,

b) wskaźnik kosztów pośrednich (KP) - ………%,

c) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz) - ………%,

d) wskaźnik zysku (Z) - ……….%.

3. Wskaźniki określone w ust. 2 nie ulegną zmianie w czasie realizacji niniejszej

umowy.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym

wynikającym z kosztorysu ofertowego Wykonawcy i odpowiada zakresowi robót

(wykonanemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej

podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami

techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) – opisanemu w § 1

niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót oraz w ofercie Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera również wszystkie koszty związane z

uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego

zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej, a

których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych,

zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy itp., wszelkie koszty

wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń

opinii itp., wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., koszty dostaw, montażu i

rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót

i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, rejestracją lądowiska,

ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń itp.

7. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym

pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania Zamawiającemu

wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla

dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych

i technicznych (jeżeli są wymagane), protokoły z pomiarów, itp.

§ 9.

1. Po zakończeniu realizacji każdego z etapów dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca

zobowiązany jest do:

a) skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, protokołów, itp.),

b) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru danego

etapu.

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru etapu w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu

gotowości do odbioru. W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów w powyższym terminie, Wykonawca jest uprawniony, po

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na

odbiór przez Wykonawcę, do jednostronnego sporządzenia danego protokołu odbioru

ze skutkiem dla Zamawiającego.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

a) w przypadku wad nadających się do usunięcia, umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy termin na usunięcie wad,

b) w przypadku wad nadających się do usunięcia uniemożliwiających użytkowanie –

Zamawiający wyznaczy termin na usunięcia wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia

tych wad,

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy

po raz drugi.

4. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie

umownym odpowiada Wykonawca.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego

przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez

niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

§ 10.

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień

odbioru robót przepisami prawa. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

§ 11.

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:

a) za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. b, Wykonawca zapłaci karę w

wysokości 0,2% ustalonego ostatecznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto za

każdy dzień opóźnienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

i rękojmi Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% ostatecznego wynagrodzenia

kosztorysowego brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn zależnych od

Wykonawcy liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca

zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7

ust. 1,

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

e) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1%

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto

określonego w § 7 ust. 1,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości

1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego pokrywającego w całości poniesioną szkodę.

3. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty

obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo

potrącenia kwoty kary umownej z faktury za wykonany przedmiot umowy, wystawionej

przez Wykonawcę, w przypadku braku wpłaty w terminie określonym w

nocie obciążeniowej.

§ 12.

4. Rozliczenie  robót nastąpi fakturą końcową – na podstawie protokołu

końcowego odbioru robót oraz sprawdzonych i zatwierdzonych obmiarów

powykonawczych – sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

5. Faktura VAT będzie  płatna w terminie do 30 dni (termin minimalny) od daty

otrzymania faktury na konto Wykonawcy:...................................................................................

7. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

8. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu

Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz

jego podmiotu tworzącego.

9. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy

nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu

Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej

strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający dokona zapłaty drugiej i

następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, jeżeli Wykonawca

przedstawi dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.

11. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,

o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z

nie przedstawionych dowodów zapłaty.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego

podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są dostawy lub usługi.

14. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłaszać pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji przez

Zamawiającego.

15. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu

płatności się należy;

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu od daty odbioru końcowego przedmiotu

umowy minimum:

a) 5-letniej gwarancji na roboty budowlane,

b) 4 –letniej gwarancji na sprzęt i urządzenia technologiczne,

c) 24 miesięcznej gwarancji na prace ogrodnicze.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu

Cywilnego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, które pojawią się w

przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 14 dni od

zawiadomienia przez Zamawiającego, jeżeli to będzie możliwe technicznie lub w

innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, które pojawią się w

przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 14.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni.

Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy powstaje dopiero po

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych,

wyznaczonego Wykonawcy na piśmie, na wywiązanie się z danego zobowiązania

umownego.

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od

dnia przekazania placu budowy. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy

powstaje dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5

dni roboczych, wyznaczonego Wykonawcy na piśmie, na wywiązanie się z danego

zobowiązania umownego.

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje

swoje zobowiązania umowne. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy

powstaje dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5

dni roboczych, wyznaczonego Wykonawcy na piśmie, na wywiązanie się z danego

zobowiązania umownego.

f) Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub dokona bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 %

wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia.

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi

protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:

1) Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonawcy.

2) Zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku cena netto nie ulegnie zmianie.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót w uzasadnionych przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Przedłużenie terminu realizacji robót może nastąpić

na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę jak i Zamawiającego,

zawierającego faktyczne uzasadnienie przyczyn mających wpływ na termin

realizacji umowy.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót w

przypadku zmiany terminu obowiązywania § 3 ust. 7–10 Rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

(Dz.U.11.237.1420 z późn. zm.).

6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego

w trakcie realizacji robót m.in. o roboty zaniechane.

7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, którym Wykonawca zamierza

powierzyć funkcję kierownika budowy lub kierownika robót wskazanych w wykazie

osób załączonym do oferty, wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w

ustawie Prawo Budowlane, pod warunkiem, że osoby te spełniają wymogi określone

dla tych funkcji na etapie składania ofert.

8) Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy udokumentowującego

wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia, dopuszcza możliwość

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§16.

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego

wykonania umowy, w wysokości 10% wartości brutto oferty tj. kwotę: ……………….,

w formie: ……………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady.

3. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie

uprawniony zaspokajać swoje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów

zastępczego usunięcia wad.

§ 17.

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą

dążyć w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie poprzez rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.

§ 18.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy stanowią integralną cześć umowy.

2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje

Zamawiający, a 1 Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA: