**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***Przetarg nieograniczony na:***

**"Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie z podziałem na dwa etapy w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie**

Nr postępowania 10/ZP/2018

*ZATWIERDZAM:*

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” -

jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), dalej zwanej „Pzp”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

**1. Nazwa oraz adres zamawiającego.**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie 16-300 Augustów ul. Szpitalna 12**

www.spzoz.augustow.pl

**2. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu**

**nieograniczonego.**

**3. Opis przedmiotu zamówienia.**

3.1. Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie** .

Łączna powierzchnia wewnętrzna obiektu to **5 675,78 m2** , kubatura **26 362,72 m3**.

Rzuty kondygnacji przedstawiające układ pomieszczeń oraz opis istniejącej w obiekcie

instalacji ppoż. zawiera Ekspertyza Techniczna (załącznik nr 9 do SIWZ).

W budynku głównym przedmiotowego budynku zlokalizowany jest całodobowy Szpitalny Oddział Ratunkowy , w obrębie której należy przewidzieć instalację centrali pożarowej.

**Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.**

3.3. Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:

71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE,

BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.5. Minimalne i maksymalne okresy rękojmi i gwarancji.

Minimalny okres rękojmi i gwarancji za wady wykonanych robót wynosi **36 miesięcy** licząc od dnia protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń, natomiastmaksymalny okres rękojmi i gwarancji za wady wykonanych robót wynosi **60 miesięcy** licząc od dnia protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń.

**4. Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch terminach:

a) Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I części robót wraz

z dostawą niezbędnych urządzeń w terminie od dnia podpisania umowy do dnia

31.08.2018 roku .

b) Część II - Wykonanie II części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w

terminie od dnia 02.02 2019r. do dnia 31.05.2019r.

**5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24

ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy Pzp.

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ.

5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2. lit. a) SIWZ.

5.3.3. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp może w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia.

5.3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.

5.3.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym

przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.

5.3.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

5.3.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1- 2 SIWZ**.**

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza

się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za

przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228- 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

- Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia

zamawiający wyklucza również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

**6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków**

**udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia:

a) **wykazu robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane ostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dniod zamieszczenia na

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w

terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ:

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp;

6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt 6.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ

stosuje się.

6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego

dokumentu.

6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

6.12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt 1-2 SIWZ.

6.13. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów

wymienionych w pkt 6.3. ppkt 1-2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają

wymaganiom określonym przez zamawiającego. Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

8.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień

składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę

firm podwykonawców.

8.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą

budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

8.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o

których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

8.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8. SIWZ zamawiający może żądać od

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

8.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26

lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

8.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt

8.12. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem.

8.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w

formie elektronicznej.

8.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski.

8.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ,

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty

budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

9.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje, zwane „korespondencją”, Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za

pośrednictwem posłańca na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ul. Szpitalna 12 , 16-300 Augustów w dni powszednie w godzinach: 7:00-14:30.

b) faksem na nr faksu: 87/6433411 lub

c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres mailowy: spzoz6@wp.pl**.**

Wykonawca w formularzu oferty winien podać numer faksu, adres e-mail, na który

Zamawiający będzie przekazywał korespondencję, o której mowa powyżej.

9.2. **Forma pisemna**

a) W myśl art. 78. § 1 Kodeksu cywilnego do zachowania formy pisemnej czynności

prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść

oświadczenia woli.

b) Ofertę oraz oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

c) Każde oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informacja, które wpłyną do

Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść

dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.

9.3. Droga elektroniczna

a) Droga elektroniczna w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną oznacza wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą

systemów teleinformatycznych, tj. ze względu na panujące Zamawiającego warunki

techniczne za pomocą poczty elektronicznej.

b) Zamawiający wyróżnia dwie formy poczty elektronicznej:

- opatrzoną przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, nieposiadającą podpisu, o którym mowa w pkt 9.3.a powyżej (e-mail),

c) Warunki dla poczty elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcę bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W myśl przepisu art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, w związku z tym Zamawiający nie wymaga potwierdzania go formą pisemną.

d) Warunki dla poczty elektronicznej nieposiadającej bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

E-mail winien zawierać skan oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji

kierowanej do Zamawiającego. Oznacza to, że ww. skan dokumentu przesłany do Zamawiającego w postaci elektronicznej (e-mail) nie jest równoważny z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej i w przypadku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ musi zostać potwierdzony w formie pisemnej.

9.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub

e-mailem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

9.5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się

znakiem postępowania określonym w SIWZ tj.: 10/ZP/2018

9.6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie

adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana

za skutecznie złożoną temu Wykonawcy.

9.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza je na stronie

internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

9.11.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące dla wszystkich

Wykonawców przy składaniu ofert.

9.12. Wszelkie informacje dla Wykonawców związane z niniejszym postępowaniem

zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego

9.13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Adam Bartnicki – Kierownik Działu Organizacji i Kontroli oraz Zamówień Publicznych

e-mail: adam.bartnicki7@wp.pl

numer faxu: 87/6433419 .

9.14. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

9.15. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Wymagania dotyczące wadium.

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w :

- Zadanie nr 1 - 4 000,00 zł ( słownie : cztery tysiące 00/100 zł ),

- Zadanie nr 2 - 4 000,00 zł ( słownie : cztery tysiące 00/100 zł ),

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o

których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone

w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 37 1440 1101 0000 0000 0974 4177 tytułem: „Wadium na **" Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie** *,* Nr postępowania 10/ZP.2018. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą.

10.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut

obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej.

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i

poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie** *,* Nr postępowania 10/ZP/2018”

10.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

**11. Termin związania ofertą.**

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć

termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty

wadium.

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli

wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski.

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

12.5. Wzór formularza oferty **stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.**

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania

wykonawcy.

12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się

pełnomocnictwo.

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

12.11. Wszystkie wypełnione strony oferty winny być parafowane przez Wykonawcę,

ponumerowane oraz trwale spięte. Niespełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz wymagań dotyczących opakowania oferty, które nie stanowią jej treści, nie będzie podstawą do odrzucenia oferty, a wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nie zachowania tych wymagań nie będą obciążały Zamawiającego.

12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi

wykonawca.

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w

sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia.

Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na **„Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie**

**Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2018**

Nie otwierać przed .13.08.2018 2018 r., godz. 10:00.

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub

wycofać ofertę.

12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że

ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na

**„Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie** ”. Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2018

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że

ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty

wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która

musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na

„**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie** Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2018

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz

podpis wykonawcy.

12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. **Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego** **adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania** **zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego** **ofercie.**

12.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę

firm podwykonawców.

**13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) **miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Augustowie , ul. Szpitalna 12 , 16-300 Augustów , sekretariat**

b) **termin składania ofert: do dnia 13.08.2018r., godz. 10:00.**

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

**miejsce otwarcia ofert:**

a) **Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Augustowie , ul. Szpitalna 12 , 16-300 Augustów , sala szkoleniowa**

b) **termin otwarcia ofert: w dniu 13.08.2018r. o godz. 10:10.**

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez

zamawiającego. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie i godzinie jej złożenia.

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną

cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej

oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej

oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający

zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr

2 do SIWZ.

14.2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku

(z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.

14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w

walucie PLN.

14.4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

14.5. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną

wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, zobowiązany będzie do przedstawienia kalkulacji wskazanego w ofercie wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowaniem wytycznych zawartych w ustawie z dnia 22.07.2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1265).

14.6. wynagrodzenie płatne będzie według poniższych zasad:

Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach:

- pierwsza rata po prawidłowym wykonaniu I części umowy, o której mowa w pkt 4 a) SIWZ, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, stwierdzonym protokołem odbioru bez zastrzeżeń,

- druga rata po prawidłowym wykonaniu II części umowy, o której mowa w pkt 4b) SIWZ, tj. wykonanie II części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń.

14.7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie

do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury;

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i

jego znaczeniem:

1. cena – 60%

2. okres gwarancji i jakości za wady wykonanych robót – 40%.

15.2. Sposób oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według

następujących zasad:

1) Cena (PC)– 60%

a. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą

cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

b. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.

c. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.

d. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:

C min

PC = ------------- x 60

C

gdzie:

PC - ocena punktowa danej oferty za cenę

Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena

C - cena z danej oferty

e. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) okres gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót (Pg) – 40%.

- znaczenie kryterium – 40% (40 pkt)

- opis sposobu oceny ofert dla kryterium „okres gwarancji i jakości za wady wykonanych

robót”:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót, wymagany przez

Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji i rękojmi

Wykonawca uzyska 10 punktów. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 60 miesięcy.

Liczba punktów za gwarancję jakości i rękojmię zostanie obliczona następująco:

- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 36 miesięcy - 0 punktów,

- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 42 miesiące - 10 punktów,

- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 48 miesięcy - 20 punktów,

- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 54 miesiące - 30 punktów,

- za okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy - 40 punktów.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać okres gwarancji i jakości za wady wykonanych

robót w postaci następujących okresów: 36, 42, 48, 54, 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze w swojej ofercie okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający

przyjmie, iż wskazano minimalny 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Jeżeli Wykonawca wskaże krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta

zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wskazanie innego okresu gwarancji i rękojmi będzie skutkowało przyznaniem punktów

jak za pełny poprzedni okres, np. zaoferowanie okresu wynoszącego 40 miesięcy

skutkować będzie przyznaniem punktów jak za 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Jeśli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy okres gwarancji i rękojmi niż 60 miesięcy,

Zamawiający przyzna temu Wykonawcy 40 punktów, jak za 60-miesięczny okres.

W zakresie kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów oceny punktowej.

Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów

przyznanych w obu kryteriach: „Cena” (Pc) i „okres gwarancji i rękojmi za wady

wykonanych robót” (Pg) zgodnie ze wzorem:

P = Pc + Pg

gdzie:

P - łączna ocena punktowa

Pc – Ocena punktowa za kryterium „cena”

Pg – ocena punktowa za kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady wykonanych

robót”.

15.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

c) Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego

wykonanie umowy na zasadach określonych w pkt. 17.   
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wzór gwarancji lub poręczenia w celu akceptacji.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na **10%**

**ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.**

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej

lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego nr: 37 1440 1101 0000 0000 0974 4177

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu:

1) Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie

poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione.

2) Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wystawienia raportu końcowego i zatwierdzenia przez Zamawiającego zgodnie z § 8 wzoru umowy.

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej

lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową

Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w

terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której

przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Pzp *(jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień)*.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp.

21. Adres strony internetowej zamawiającego.

www.spzoz.augustow.pl

22. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany umowy polegające na:

a. zmianie terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej okolicznościami

leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego

jak i od Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy,

udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,

b. utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmianę

zakresu robót umowy oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak

również wykonanie robót zamiennych, nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu

zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 3 umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót,

c. zmianie regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,

wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Prawo zmiany nie obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług,

d. zmianie terminu zakończenia wykonania zamówienia publicznego w przypadku

przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego,

e. zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

f. w innych przypadkach określonych w umowie,

g. zmianie podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych

będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim

przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów

określonych w specyfikacji,

h. zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby,

adresu, nazwy),

i. zmianie sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

j. wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy,

k. ustanowieniu zastępcy/zmianie na stanowisku inspektora.

2. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem

zobowiązana jest złożyć drugiej stronie.

**23. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik Nr 1 –

Załącznik Nr 2 -

Załącznik Nr 3 –

Załącznik Nr 4 –

Załącznik Nr 5 –

Załącznik Nr 6 –

Formularz Oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Podwykonawstwo

Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykaz osób

Załącznik Nr 7 –

Załącznik Nr 8 -

Załącznik Nr 9 -

Wykaz robót

Wzór umowy

Ekspertyza techniczna

**UMOWA nr I/ / -2018**

zawarta w dniu …………………..**,** pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Augustowie 16-300 Augustów ul. Szpitalna 12 reprezentowanym przez:

**1. ……………………………………………………………..**

zwaną w dalszej części umowy **„Zamawiającym",**

NIP 846-13-75-707

a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………, REGON ………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą",**

o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 )

oraz przedłożoną ofertą, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania

przedmiot zamówienia w systemie *„zaprojektuj i wybuduj”* polegający na opracowaniu

dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót , pn.

**„Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie** .

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia – Ekspertyza techniczna Załącznik nr 1 do umowy i SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem

najwyższej staranności.

**§ 2**

**Zakres rzeczowy**

1. Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

1.1. W ramach zadania ***„zaprojektuj”*** – należy opracowanie dokumentacji projektowej

niezbędnej dla realizacji inwestycji, w tym dobór centrali ppoż.

1.2. W ramach zadania ***„wybuduj*”** – należy dostawa urządzeń oraz wykonanie robót

budowlano-montażowych, instalacyjnych i elektrycznych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. (Dostarczone w ramach realizacji umowy urządzenia muszą być fabrycznie nowe).

1.3. Dostawa urządzeń oraz wykonanie robót budowlano-montażowych, instalacyjnych

i elektrycznych w ramach zadania „wybuduj” wykonywane będzie w dwóch

częściach:

I część robót w roku 2018 (po opracowaniu dokumentacji projektowej);  
II część robót w roku 2019.

**§ 3**

**Termin wykonania zamówienia**

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna się z dniem

podpisania umowy z Wykonawcą.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do

niniejszej umowy, w następujących terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I części robót wraz z dostawą

niezbędnych urządzeń w terminie od dnia podpisania umowy do dnia **31.08.2018 r.**

**b)** Wykonanie II części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w terminie **od**

**dnia 2019 r. do dnia ........................2019 r.**

3. Po zakończeniu poszczególnych części robót Wykonawca złoży Zamawiającemu pismo,

informujące o gotowości wykonanych robót do odbioru. Zamawiający potwierdza na

piśmie odbiór powyższego pisma.

4. Przez termin zakończenia robót rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń (dla I części robót i II części robót

protokołu końcowego osobno).

5. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania dokumentacji powykonawczej.

4. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z SIWZ Wykonawca wykona w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego.

5. Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z projektem oraz zakończy w terminach

określonych w ust. 2 pkt a dla I części robót i w ust. 2 pkt b dla II części robót.

**§ 4**

**Przedstawiciele stron**

Nad prawidłowym przebiegiem robót ze strony Zamawiającego czuwać będzie:

……………………………………………………………...

Nadzorującym roboty ze strony Wykonawcy będzie:

……………………………………………………………

Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca nadzór nad robotami posiada wymagane

przygotowanie zawodowe.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane zachowaniem

wynikłym z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

**§ 5**

**Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni

licząc od dnia spisania protokołu przekazania-przejęcia dokumentacji projektowej;

3. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

**§ 6**

**Obowiązki Wykonawcy**

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2. Zabezpieczenie terenu robót;

3. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.

Nr 243, poz. 1623 z poźn. zm. ), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

6.Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających

z następujących ustaw Prawo ochrony środowiska i o odpadach.

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi

robotami;

8. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

9. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu

umowy.

10. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

w tym także ruchem pojazdów;

11. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

13. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14. Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu jak również powierzchni sąsiadujących

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac fragmentów nawierzchni

lub instalacji;

15. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji

powykonawczej;

16. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

17. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

18. Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie

realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania

umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest

obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument

potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

19. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

20. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

21. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

22. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie

7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

**§ 7**

**Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w

wysokości: brutto: ……………zł, (słownie: *.................................................................*).

2. Cena ryczałtowa określona § 7 ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających

z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia

opisanego w ust. 1 planowane zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany w zakresie zwolnień z podatku VAT. W celu uniknięcia wątpliwości,

Wynagrodzenie obejmuje również cenę zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków

potrzebnych do wykonania robót.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia kwoty wynagrodzenia opisanego

w ust. 1 w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT oraz zmian w zakresie zwolnienia z podatku VAT w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy.

Cena określona w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będzie podlegała podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż dokonując wyceny wynagrodzenia uwzględnił wszelkie koszty

wynikające z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu umowy kolizji robót z istniejącą infrastrukturą.

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego

wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 płatne będzie według poniższych zasad:

a) Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach:

- …………………………….. zł po prawidłowym wykonaniu I części umowy o której

mowa w par. 1 pkt.1.3.(opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I części

robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń )

- ………………………….. zł po prawidłowym wykonaniu II części umowy o której

mowa w par. 1 pkt.1.3. (wykonanie II części robót wraz z dostawą niezbędnych

urządzeń)

b) przelewem na konto Wykonawcy.

7. Prawidłowo wystawione faktury płatne będą w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania ich

przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu przekazania przejęcia lub odbioru robót danej

części robót bez zastrzeżeń.

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru końcowego wraz z

dokumentacją powykonawczą).

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 8**

**Odbiory**

**1. Odbiór przedmiotu umowy - dokumentacji projektowej**

1.1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji Zamawiającemu całość

opracowania w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

1.2. Odbiór dokumentacji opracowanej w 2 egzemplarzach nastąpi na podstawie protokołu

przekazania -przejęcia całości opracowania dokumentacyjnego.

1.3. Przekazanie opracowań dokumentacyjnych nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

1.4. W razie stwierdzenia braków, Wykonawca zobligowany jest do ich usunięcia

i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia.

1.6. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji

projektowej, jednakże jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wszelkich

zauważonych brakach i usterkach dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty

ich ujawnienia.

**2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji projektowej**

2.1. Z chwilą dokonania płatności za wykonany przedmiot umowy – w tym także za dokumentację projektową, przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa

autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac.

2.2. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo

do udzielania zezwoleń na korzystanie z projektu**.**

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości

przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich

opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą

potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez

Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust.1

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu

lub jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

9) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

10) wystawianie,

11) wyświetlanie.

2.4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy,

Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu

umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji

wymienionych w niniejszej umowie.

2.5. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez

Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie

zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

2.6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego

własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

2.7. Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili

ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że

osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw

w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz

z dokumentacją projektową Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

**3. Odbiór przedmiotu umowy - robót budowlanych**

3.1 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru I części robót oraz do odbioru

końcowego (po zakończeniu II części robót), pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

3.2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób

i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawcę),

4) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.3. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbiorowe w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

3.4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,

uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru I części robót oraz w protokole

odbioru końcowego robót budowlanych (po zakończeniu II części robót).

3.5. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru robót Zamawiający powiadomi

pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą

rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

3.6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić ich odbioru do czasu ich usunięcia w terminie przez Zamawiającego wyznaczonym.

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3.7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

3.8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót

jako wadliwych.

3.9. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie

terminu gwarancji oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi.

**§ 9**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa

zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę

**…………………**, w formie ……………………………..….

2. Z kwoty, o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający zwolni 70 % po dokonaniu

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez

Zamawiającego tytułem kaucji gwarancyjnej na okres rękojmi.

3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wnoszonego w innej formie niż

**gotówkowej**, Wykonawca jest zobowiązany:

a) Złożyć na dzień odbioru **z ważnością do końca okresu rękojmi** zabezpieczenie

roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.

b) W przypadku nie złożenia w/w wymienionej rękojmi we wskazanym terminie -

Zamawiający powyższą kwotę potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w terminach określonych w art. 151 Prawa

zamówień publicznych.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w następujących

przypadkach:

a) niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia robót - w wysokości 0,2%

wartości brutto określonej w § 7 ust.1 umowy – za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki;

b) opóźnienie lub zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 7 ust.1 umowy - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wady.

c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy lub natychmiastowego rozwiązaniu przez Zamawiającego umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1 umowy.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad

Wykonawcy. W przeciwnym razie zapłaci karę umowną, w wysokości, o której mowa w

pkt. 1 a niniejszego paragrafu, albo jeżeli uporczywie nie wykonuje napraw wynikających

z gwarancji Zamawiający może zlecić wykonanie usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający obliczy wysokość kar umownych i wystawi Wykonawcy obciążającą notę

księgową.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia

przez Zamawiającego noty księgowej.

5. W przypadku nieuiszczenia kary umownej w terminie, Wykonawca wyraża zgodę na

potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę

umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

7. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego żądania odszkodowania w

części przewyższającej karę umowną. W szczególności przypadku niewykonania lub

nienależytego wykonania przez Wykonawcę z jego winy zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej

wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych.

8. Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, tj. nie dającym gwarancji na terminowe

zakończenie robót, Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania niniejszej umowy

w trybie natychmiastowym z winy wykonawcy. Wskutek powyższego obciąży wykonawcę

kwotą wynikającą z różnicy wartości uzgodnionej w niniejszej umowie a wartością

uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót.

9. Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego rozwiązania umowy w przypadku

złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, otwarcia likwidacji lub postępowania naprawczego przez lub w stosunku do Wykonawcy.

10. Zamawiający ma również prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy

(natychmiastowe rozwiązanie umowy z winy Wykonacy) polegających na:

a) przekroczeniu przez Wykonawcę terminu zakończenia przedmiotu umowy

o więcej niż 14 dni,

b) niezachowaniu przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą umowę,

c) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących

Roboty, pod warunkiem, że wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 2 dni.

**§ 11**

**Umowy o podwykonawstwo**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres robót własnymi siłami *lub*

*( niepotrzebne zdanie wykreślić)*

Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący zakres robót własnymi siłami

………………………………………, stanowiący … % wartości robót, a pozostały zakres

robót ……………………………… zobowiązuje się wykonać przy pomocy podwykonawców:

...................…………………, za których działania ponosi odpowiedzialność. Do zawarcia

umowy z podwykonawcą stosuje się przepisy art. 647 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót innym osobom bez zgody

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – art. 647(1) KC stosuje

się odpowiednio.

3. W przypadku powierzenia części wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu

zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą

wobec podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń

– do wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu

Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek

skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, opartych na przepisie art.647(1) §5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania

do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający.

4. W przypadku powierzenia wykonania umowy, wyłączną odpowiedzialność za wykonanie

umowy ponosi Wykonawca.

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu

lub cesji.

6. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego w przypadku, gdy Wykonawca

nie przedstawi dokumentów potwierdzających fakt zapłaty wynagrodzenia w pełnym

wymiarze dla wszystkich podwykonawców.

**§ 12**

**Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji jakości i rękojmi wykonania**

**przedmiotu umowy** na okres **…………….. miesięcy,** licząc od dnia odbioru końcowego.

2. **Gwarancja jakości dokumentacji projektowej:**

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja

projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel

zaznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne

z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości do nieodpłatnego

uzupełniania elementów i szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót objętych zamówieniem.

2.3. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo

żądania od Wykonawcy:

a/ bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnień w terminie wyznaczonym Wykonawcy

na jego koszt bez względu na ich wysokość,

b/ wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy.

2.4. Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia

szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach)

parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

2.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób

trzecich, powstałe w związku z opracowaną dokumentacją projektową.

3. **Gwarancja jakości i rękojmi przedmiotu zamówienia:**

3.1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad

i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia

przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3.2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie

od uprawnień wynikających z gwarancji.

3.4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu

rękojmi.

3.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania

umowy

4. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

**§ 13**

**Warunki odstąpienia od umowy**

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania naprawczego

lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, oraz

nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie,

4) Wykonawca przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące

obowiązki szczegółowe :

3.1.Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty odstąpienia

od umowy, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu

na dzień odstąpienia,

3.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

na koszt Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych

w punkcie 1.1 oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów

określonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4. Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania

zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie,

to Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na

koszt wykonawcy umownego w sytuacjach określonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4.

3.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,

jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego niezwłocznego odbioru robót

przerwanych, oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; a najpóźniej w terminie 14 dni usunie

z terenu prowadzonych robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione,

3.5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prowadzonych robót.

**§ 14**

**Postanowienia końcowe**

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót,

odpowiednim do rozpoznawania tych sporów jest właściwy miejscowo i rzeczowo dla

Zamawiającego polski sąd powszechny a prawem właściwym dla jego rozstrzygnięcia

jest prawo polskie.

2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów

zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

3. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części,

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę

Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają

formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem

nieważności.

5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach

nierozstrzygniętych treścią Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego

i Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

6. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

**§ 15**

Załącznikami do umowy są:

Ekspertyza techniczna – Załącznik nr 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 2

Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 3

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik Nr 1

**STRONA TYTUŁOWA OFERTY**

**Nr sprawy 10/ZP/2018**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie** .

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie wykonawcy – nazwa** | **NIP** |
| **Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)** | **regon** |
| **Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:**  **Imię i nazwisko: ............................................**  **nr telefonu: ...................................................** | **kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy)** |
| **Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:**  **Nr fax: ..........................................................................** |
| **Kontakt internetowy( strona www., e-mail)** | **Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):** |
| **E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:** |

.......................................................................................... (Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli

Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentacji)

**Załącznik Nr 2**

***...............................................***

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

**OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA**

**Numer sprawy .2018**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie**

**Samodzielny Publiczny zakład Opieki zdrowotnej w Augustowie**

**ul. Szpitalna 12**

**16-300 Augustów**

**I. Niniejszą ofertę składa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)\* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Przedstawiciel wykonawcy uprawniony do kontaktów**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Fax/e-mail |  |

**III. Deklaracja Wykonawcy:**

W odpowiedzi **na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym** dla w/w zamówienia: My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:

1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami   
   i zmianami.
2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ.
3. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w SIWZ.

**5. Oferujemy** (proszę wskazać następujące liczby: 36, 42, 48, 54 lub 60) **……………. miesięcy gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót (zgodnie z pkt 15.2.2. SIWZ)**

**6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe) za kwotę ofertową brutto ………………………….……… PLN (słownie: ……………………………………………………zł.).**

1. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres   
   **30 dni** od terminu składania ofert.
2. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
3. Wadium w kwocie …………………………………zł, zostało wniesione w dniu …................................ w formie …...........................................................................
4. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy, nie będziemy rościć pretensji do wniesionego wadium.
5. W przypadku wybrania naszej oferty **deklarujemy podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ** oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Wykonawca wyznacza Pana/Panią ………………................................………….. naosobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy.
7. W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż Wykonawca jest / nie jest[[1]](#footnote-2) małym lub średnim przedsiębiorcą.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. W imieniu wykonawcy oświadczam, iż Wykonawca: | Wstawić znak „X” w rubryce, która dotyczy Wykonawcy |
| jest osobą prawną |  |
| jest osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, |  |
| jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i w ramach prowadzonej działalności zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami |  |

….................................. dnia ….............................

…..........................................................

(Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentacji)

\*niepotrzebne skreślić lub usunąć

**Załącznik Nr 3**

***…............................................***

**(pieczęć firmowa wykonawcy)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAMAWIAJACY**  **SP ZOZ w Augustowie**  **ul. Szpitalna 12**  **16-300 Augustów** |
| **WYKONAWCA**  ……………………………..….……………….  …………………………..….………………….  (nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)  reprezentowany przez:  …………………………………………………  ………………………………………………… |  |

**Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

**i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie**

**art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych**

**(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na**

**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie**

**Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2018**

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1. **OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt III.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. **WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTOW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP.**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w pkt III.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących podmiotów:

……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….…

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

Wykaz dokumentów:

1. ………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………………...
4. ………………………………………………………………………………………………...
5. ………………………………………………………………………………………………...
6. **OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY.**

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp *(jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)*

1. **WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PZP.**

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:

1. ………………………………………………………………………………………………..….....
2. ………………………………………………………………………………………..………….....
3. ………………………………………………………………………………………..………….....
4. ………………………………………………………………………………………..………….....
5. ………………………………………………………………………………………..………….....

*(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)*

1. **WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5 PZP.**

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp:

1. ………………………………………………………………………………………………..….....
2. ………………………………………………………………………………………..………….....
3. ………………………………………………………………………………………..………….....
4. **WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY WYKLUCZENIA.**

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.

1. ………………………………………………………………………………………………..….....
2. ………………………………………………………………………………………..………….....
3. ………………………………………………………………………………………..………….....
4. ………………………………………………………………………………………..………….....
5. ………………………………………………………………………………………..………….....
6. **OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ.**

Oświadczam, że:

1. wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji;
2. wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3. wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

…………….…………………………………………

(Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentacji)

**Załącznik Nr 4**

*…............................................*

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**PODWYKONAWSTWO**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie**

ja /my\* niżej podpisany /i\* ....................................................................................................

..................................................................................................................................................

reprezentując wykonawcę/wykonawców\*........................................................................

oświadczam/my\*, że zamówienie zrealizujemy:

**przy udziale podwykonawców, w zakresie niżej opisanych części zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis części zamówienia,**  **które będą zlecone Podwykonawcom** |
| **1** | **2** |
|  |  |
|  |  |

\*niepotrzebne skreślić.

..................................... dnia ...............................

...............................................................................

(Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentacji)

**Załącznik Nr 5**

*...............................................*

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie**

my niżej podpisani .............................................................................................................

reprezentujący wykonawców: ...........................................................................................

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że w przypadku uzyskania zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia.

Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zmówienia nie krócej jednak niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem rękojmi za wady. Będziemy solidarnie odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym realizację zamówienia.

Wspólnie ustanawiamy **Pełnomocnikiem:**

**..................................................................................................................................................,**

który jest upoważniony do reprezentowania nas, jak również każdej z w/w firm z osobna:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do dokonywania wszelkich czynności  
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności do:

* podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami\*,
* składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku  
   z tym postępowaniem, w tym poświadczenia kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem\*,
* składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych   
  w postępowaniu\*,
* prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu\*,
* ................................................................................................................................................................................................(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień).\*

1. zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa firmy** | **Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa** | **Data** | **Podpis osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić lub pominąć.

..................................... dnia ..................................

...............................................................................

(Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentacji)

**Uwaga:**

*Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.*

Załącznik nr 6

## ...............................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**Wykaz osób SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie**

ja /my\* niżej podpisany /i\* ….................................................................................................

reprezentując Wykonawcę / Wykonawców\* …....................................................................

* + 1. **Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Wykształcenie** | **Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenie, posiadane uprawnienia, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. 5.3.3.b) SIWZ** | **Podstawa dysponowania osobą** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2. Oświadczam/my\*, że:**

**a) dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu,**

**b) nie dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować tymi osobami na potwierdzenie czego załączam/my\* oświadczenie / dokumenty wskazane w pkt. 5.3.5. SIWZ.**

\*niepotrzebne skreślić lub usunąć.

..................................... dnia ................... ......................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli

Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentacji

**Załącznik nr 7**

## ...............................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie**

ja /my\* niżej podpisany /i\* ....................................................................................................

reprezentując wykonawcę/wykonawców\*........................................................................

przedkładam/my\* :

**WYKAZ ROBÓT**

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj i wartość wykonanej roboty** | **Data i miejsce wykonania robót** | **Podmiot, na rzecz którego roboty były/są wykonywane,** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**Oświadczam/my że:**

poz………….wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz………….wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

................................, dnia..............................

.......................................................................

(Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli

Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentacji)

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)